Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

- (a) Kỹ thuật chọn và lý do:

  - Kỹ thuật chọn: Start – Stop – Continue (hoặc 4Ls đều được, ở đây dùng Start – Stop – Continue vì bám sát mục tiêu muốn có ngay hành động cải tiến cho Sprint sau).

  - Giải thích: Tập trung xác định rõ những việc cần bắt đầu làm ngay, dừng lại hành vi sai lệch và duy trì điểm tốt.

- (b) Xếp thẻ T2 – T5:

  - T1 (Đã làm mẫu): Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. → Continue: Cách làm này hiệu quả, nên giữ.

  - T2: Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. → Stop: Dừng ngay việc dồn kiểm thử về cuối Sprint; cần kiểm thử cuốn chiếu (shift-left testing) liên tục ngay từ đầu Sprint.

  - T3: Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. → Viết lại (Tránh đổ lỗi cá nhân): "Việc phát hiện và thông báo lỗi bị trễ khiến nhóm phải xử lý dồn dập ở cuối Sprint." → Start / Stop: Stop: Ngừng việc giữ lỗi lâu không thông báo; Start: Bắt đầu cập nhật trạng thái lỗi hàng ngày lên bảng quản lý ngay khi phát hiện.

  - T4: Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. → Chuyển cho ai: Không thuộc phạm vi Retrospective (nội dung này thuộc về Product Backlog/Product Owner), chuyển cho Product Owner (Thảo) để xem xét đưa vào danh sách cải tiến giao diện tìm kiếm trong Product Backlog.

  - T5: Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. → Start: Bắt đầu cập nhật bổ sung tiêu chí "kiểm thử trên thiết bị di động" vào bản Definition of Done chính thức của toàn nhóm ngay trong Sprint tới.

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

(Chọn sự việc DT-01 từ nhật ký Sprint để phân tích)

- Bảng Phân tích Nguyên nhân (Data & Insight):

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi phát hiện muộn nên chưa Done. | Quy trình & Công cụ | Thiếu quy tắc kiểm thử cuốn chiếu (shift-left testing); Developers đợi code xong toàn bộ tính năng mới đưa sang kiểm thử thay vì kiểm thử ngay khi hoàn thành từng phần nhỏ (PBI). |

- Bảng Hành động Cải tiến (Action Plan - SMART):

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Áp dụng quy tắc kiểm thử tính năng ngay khi hoàn thành phần giao diện/logic (không đợi đến cuối Sprint); đưa bước kiểm thử vào checklist PBI. | Duy (Scrum Master) & Nhóm Developers (Hải, Linh, Nam, Quỳnh) | Buổi Sprint Retrospective tiếp theo | Task kiểm thử được hoàn thành trước ngày thứ 5 của Sprint mới, không còn tình trạng dồn việc vào ngày 9. |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

- (a) Xếp 5 bước và loại bỏ hoạt động không phù hợp:

  - Thứ tự 5 bước chuẩn của Retrospective: H3 (Mở đầu tạo không gian an toàn, nhắc mục tiêu) → H2 (Thu thập dữ liệu / Dựng lại sự việc Sprint) → H5 (Tạo insight / Gom thẻ, tìm nguyên nhân gốc rễ) → H1 (Quyết định hành động Improvement) → H6 (Tóm tắt, cảm ơn và kết thúc).

  - Trình tự mã: H3 → H2 → H5 → H1 → H6

  - Hoạt động bị loại và lý do: H4 (Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo). Lý do: Vi phạm nguyên tắc tự tổ chức (Self-organizing) và tinh thần dân chủ của Agile, vì giải pháp phải do chính Scrum Team cùng thảo luận và đồng thuận đưa ra chứ Scrum Master không được áp đặt một chiều.